# APPUNTI INTERVISTA – ARCH. MASSIMO LASTRUCCI (RUP progetto curva di Usella, SRT 325) e ING. JESSICA MACUZZA

## Contesto generale

Il progetto monitorato da me e le mie colleghe universitarie si trova sulla SRT 325, ma non si tratta dello stesso progetto della curva di Usella.

Il nostro riguarda l’intervento di messa in sicurezza e adeguamento della SRT 325, di cui è RUP l’ing. Antonio De Crescenzo.

Il progetto della curva di Usella è invece gestito dall'arch. Massimo Lastrucci.

## FILONE CONDUTTORE DEGLI INTERVENTI SULLA SRT 325

La priorità principale è la manutenzione della viabilità.

La SRT 325 è una strada lunga, frammentata, che collega molti comuni e si sviluppa in un territorio complesso, caratterizzato dalla presenza del fiume, della ferrovia e da problematiche legate al rischio idrogeologico (frane, alluvioni) e al cambiamento climatico.

## Linee principali di intervento

1. Somma urgenza:

- Si agisce immediatamente bypassando le procedure ordinarie del Codice degli Appalti.

- Serve per situazioni critiche e impreviste che richiedono interventi immediati.

2. Manutenzione ordinaria:

- Interventi ripetitivi e standardizzati per mantenere la viabilità: asfaltature, taglio dell’erba, chiusura buche, ecc.

- Gestita dalla Provincia tramite gare d’appalto o accordi quadro (contratti annuali o pluriennali).

- Non richiede una programmazione dettagliata → manca la componente programmatoria.

3. Manutenzione straordinaria:

- Richiede programmazione dell’ente.

- Le priorità dipendono da sicurezza, disponibilità economiche, caratteristiche del territorio.

- Esempio: ponti → vanno ispezionati frequentemente; in alcuni casi, è più economico costruirne uno nuovo piuttosto che ristrutturare l’esistente.

## Caso specifico: Curva di Usella (Arch. Lastrucci)

- L’intervento è nato in modo atipico: la richiesta è partita dalla comunità locale e non dagli enti superiori (Provincia o Regione).

- In altri casi, i comuni chiedono alla Provincia di intervenire; es. le rotatorie di Vaiano, finanziate dalla Provincia ma con gare di appalto gestite dal Comune.

- La scelta delle priorità non dipende solo da esigenze tecniche, ma anche dalle risorse economiche e dalle opportunità di finanziamento.

Esempio: Se i fondi europei sono destinati a servizi per l’infanzia (es. asili nido), non possono essere usati per interventi sulle strade, anche se secondo la provincial avrebbero un grado di priorità maggiore.

## Ruolo della Provincia

- Ente di secondo livello, programma gli interventi sulla base delle esigenze dei comuni.

- I comuni possono richiedere finanziamenti alla Provincia.

- La Provincia non sempre riesce a coordinare efficacemente per mancanza di fondi e difficoltà nei rapporti con enti superiori.

## Progetto di interventi (Lastrucci e Macuzza)

- L’obiettivo è la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’intera SRT 325, non solo per la funzione viaria, ma anche per valorizzare il territorio.

Servono, ovviamente delle risorse importanti per realizzare questo progetto e quindi si crea anche la questione costi - benefici.

Oltre alla domanda più immediata — ovvero qual è la funzione della strada, pensata per collegare i comuni periferici alla città — l’architetto Lastrucci e l’ingegnere Macuzza si pongono soprattutto un interrogativo più ampio e strategico: qual è la vera vocazione di questo territorio?

- La soluzione non è solo migliorare la strada, ma creare strade alternative locali e migliorare la mobilità dolce (ad esempio conpiste ciclabili e percorsi pedonali ) attraverso il potenziamento della rete di collegamento dei servizi essenziali, cosi che la SRT 325 non sia obbligatoriamente necessaria

Strategie proposte

1. Rete viaria alternativa:

- Migliorare i collegamenti locali per ridurre la dipendenza dalla SRT 325.

- Facilitare l’accesso ai servizi essenziali (scuole, negozi, sanità, ecc.).

2. Scambio intermodale:

- Potenziare l’integrazione tra trasporto su gomma e ferroviario.

- Obiettivo: evitare flussi unidirezionali verso la città, favorendo un movimento più distribuito.

3. Mobilità dolce:

- Incentivare pedonalità e ciclabilità:

- marciapiedi

- attraversamenti pedonali sicuri

- piste ciclabili

4. Esempio concreto: Vaiano

- Approvati 10 attraversamenti pedonali luminosi con sensori LED per migliorare la visibilità dei pedoni.

- Installati in punti strategici per collegare servizi e comunità, riducendo l’uso dell’auto.

## Obiettivo di lungo periodo

- Offrire un modello replicabile per i comuni.

- Creare un filo conduttore tra i progetti locali, in un’ottica di coerenza e sostenibilità.

- Non si tratta solo di viabilità, ma di valorizzare il territorio e incentivare il presidio locale.

- Recuperare l’identità delle zone periferiche, viste non solo come "marginali", ma come centri abitativi attivi, con servizi e opportunità.

## Aggiornamenti su altri progetti (collegati o limitrofi) PROGETTO NOSTRO SRT325 MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO

- Cantagallo: progetto concluso.

- Terrigoli: progetto sospeso dal RUP Antonio De Crescenzo a causa di problemi tecnici: era prevista l’installazione di micropali per sostenere i marciapiedi con fasce metalliche.
Questi micropali però interferivano con i sottoservizi esistenti → è stato quindi necessario una ripianificazione completa.

Il progetto è interamente gestito dalla Regione, la quale non aggiorna regolarmente la Provincia, creando problemi di coordinamento tra enti.

Fattori aggravanti nei ritardi:

- Emergenza Covid

- Alluvioni ricorrenti nella zona di Prato