DATI PROGETTO

Progetto -interventi:

Gli interventi progettuali hanno riguardato sia interventi edili e di riparazione strutturale, il rifacimento dell’impianto elettrico, di climatizzazione e del sistema anti infrazione sia la dotazione di strumenti elettronici, audio e video.

Miglioramento della fruibilità del museo, valorizzazione all’interno di un circuito culturale più ampio che interessa l’intero Polo museale ragusano e siracusano, nell’intento di rivolgersi ad un pubblico più ampio di fruitori”.

Lavori:

- Interventi mirati. allestimento museale, con sistemi d’illuminazione

- Impianto elettrico, climatizzazione, antiintrusione

- Nuovo sistema di scaffalature mobili al piano terra (scaffalature costituite da rotaie a scorrimento e di guida in acciaio zincate fissate sopra la pavimentazione esistente, carrelli mobili, armadi metallici scaffalati)

Zona video proiezione al primo piano

Vetrine espositive con sistema di controllo attivo del microclima e passivo dell’umidità relativa

Istallazioni multimediali con monitor e postazioni PC lungo il percorso espositivo, videoproiettore LCD, schermo flat elastic e diffusori sospesi, tablet.

Interventi edili e di riparazione strutturale

- Recupero delle passarelle in acciaio;

- Nuove strutture in profilati tipo IPE 1000

- Risanamento del settore “C” e di parte di alcuni scannafossi

Interventi elettrici e illuminotecnici alle vetrine perimetrali delle sale espositive

Nuove realizzazioni di reti per l’alimentazione e il funzionamento delle nuove dotazioni tecnologiche

Contratto di appalto:

Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori Opere di riqualificazione e valorizzazione del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi Siracusa (CUP G37HI1300193005 – CIG 5683964B77) stipulato il 29/06/2015.

Soggetto appaltante: Soprintendenza Beni culturali di Siracusa – Dott.ssa Maria Musumeci

Ditta appaltatrice: Costruzioni e restauri s.r.l. (sede Via Manzoni 96,bis, Rosolini SR) rappresentante legale sig. Corrado Trono

Importo complessivo: € 1.270.781,17 + IVA suddivisi in:

€ 912.166,78 per lavori al netto del ribasso d’asta;

€ 40.989,37 corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso d’asta;

€ 44.213,13 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ 273.411,89 costo mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta

Documenti:

Aa.Vv, I CANTIERI DEL POIn MiBACT. Programma Operativo Interregionale. Attrattori Culturali, Naturali e Turismo FESR 2007-2013. Asse I, Volume II, Gangemi editore international, Roma, 2017.

Regione Siciliana. Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, D.D.G. n.4345 del 2 dicembre 2015, in: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Decreti2015/PIR_dicembre2015/PIR_1asettimana30novembre4dicembre/DD_4345_02_12_2015_Paolo_Orsi.pdf