Comune di Campobasso

# Studio di fattibilità

# (art. 23, D.Lgs. 50/2016)

Demolizione e ricostruzione POLO SCOLASTICO “L. MONTINI”

VIA SCARANO

# INDICE

- Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento

- Localizzazione del sito - stralcio da carta tecnica Regionale

- Confini catastali

- Stralcio del Piano Regolatore Comunale e verifica con gli strumenti urbanistici

- Criteri utilizzati per le scelte progettuali

- Quadro esigenziale e bisogni minimi da soddisfare

- Attività didattiche

- Requisiti tecnici minimi che dovrà rispettare

- Linee guida per la progettazione

- Stima sommaria dell’intervento

- Semplici indicazioni di progetto

# Allegati:

A) Relazione geologica.

# Premessa

L’intervento è relativo al nuovo edificio scolastico destinato ad accogliere le classi della scuola media, dell’infanzia e della primaria da realizzarsi nell’area di proprietà del Comune di Campobasso in via Scarano.

Il presente studio di fattibilità è stato redatto prevedendo che per la realizzazione dell’opera l’Amministrazione comunale si avvalga di finanziamenti provenienti da fondi finalizzati alla redazione del Piano Triennale 2018/2020 di interventi in materia di edilizia scolastica in esecuzione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04.04.2018. Sono state valutate forme di partnership pubblico-privata, accertando che l’opera pubblica da realizzare non possiede le caratteristiche delle opere di project financing.

# Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento

L’area oggetto di intervento si trova posizionata nella parte nord-est della città, in un’area altamente urbanizzata, all’interno del popoloso quartiere denominato “CEP”.

Attualmente la superficie è occupata dal complesso delle aule e della direzione didattica, da due palestre e dall’auditorium; tutti i volumi sono oggetto di un intervento di demolizione e di ricostruzione. L’area da impegnare per la ricostruzione del nuovo complesso scolastico ha una superficie totale di circa 8.900 mq. Il sito è accessibile sia da ovest che da est rispettivamente da via Scarano e da via Boccardi.

# Localizzazione del sito - stralcio da carta tecnica Regionale

- Confini catastali (foglio 123, p.lle 153 – 115 – 116 – 399)

# Stralcio del Piano Regolatore Comunale e verifica con gli strumenti urbanistici

- Criteri utilizzati per le scelte progettuali

La proposta progettuale parte dalla convinzione che l’insediarsi di una nuova struttura scolastica e della sua architettura nel lotto di pertinenza debba ampliare la piattaforma pubblica di servizi all’area urbana di riferimento, ma oltre a questo dovrebbe anche essere l’occasione per costruire un processo identitario di affermazione di un luogo, di un’attività formativa e della crescita di una comunità.

Dalla città alla scuola, così come dalla comunità alla famiglia, lo spazio è ristretto e breve. Il progetto architettonico deve essere costruito attorno a quello pedagogico-educativo e con esso al paesaggio: le caratteristiche e la qualità dello spazio fisico, sia esso alla scala architettonica piuttosto che a quella dello spazio urbano e collettivo, sono infatti determinanti nella definizione e affermazione di un individuo e della sua identità, di singolo e di partecipante di una comunità.

Il "complesso Scuola" dovrà essere progettato e realizzato attorno al Progetto Didattico e dovrà quindi esserne la sua concretizzazione.

Facendo un paragone, il complesso Scuola sarà il suo vestito realizzato su misura, bello, innovativo, confortevole, funzionale, flessibile.

Scuola Bella: dovrà essere uno spazio architettonicamente armonioso, luminoso, con della personalità, uno spazio che non dovrà essere percepito solo come la "Scuola della mattina", ma come tanto altro, un luogo dove si va volentieri anche al pomeriggio e del quale andare fieri, uno spazio a cui tenere e quindi di cui prendersi cura...

Scuola Innovativa: l'uso diffuso delle tecnologie permette e richiede un'organizzazione diversa dello spazio dell'apprendimento. Per cui l'aula non è più l'aula statica, ma si può trasformare, per esempio, in sala di proiezione durante la lezione di storia, oppure luogo per ascoltare una poesia dalla viva voce di un poeta. Aule e laboratori saranno al passo con l'offerta formativa, affinché la stessa possa essere esplicitata e valorizzata al meglio. La progettazione degli arredi sarà integrata nella progettazione del fabbricato e dei suoi impianti inoltre si dovrà implementare al massimo il wifi.

Scuola Confortevole: la qualità del riscaldamento e raffrescamento è un importante requisito la cui tecnologia realizzativa deve essere strettamente scelta in relazione alla flessibilità dell'uso (diurno o serale), della esposizione differente delle varie zone del fabbricato. L'involucro interno dovrà essere costruito con materiali costruttivi dalle idonee caratteristiche fisico — acustiche al fine di conseguire parametri di isolamento e performance acustiche ottimali. La qualità dell'aria è una condizione fondamentale da valutarsi con la tecnologia più opportuna.

Il progetto delle luci sarà centrale per valorizzare gli spazi ed ai fini del comfort. Occorre anche una buona concezione progettuale dell'edificio nell'orientamento, per valorizzare la luce naturale, l'uso di sorgenti luminose a basso consumo, di sistemi di controllo delle luminosità dei locali e sensori per la presenza delle persone anche ai fini del risparmio energetico.

L'edificio dovrà rientrare in classe energetica A, avvalendosi anche di fonti rinnovabili a copertura di una quota significativa del fabbisogno di energia termica ed elettrica.

Gli arredi saranno una parte importante per soddisfare il comfort e dovranno essere ergonomici.

Scuola funzionale: anzi PoliFunzionale: per la varietà delle attività in essere, per la sua offerta formativa, per i laboratori specializzati, ma allo stesso tempo versatili che si trasformano in relazione alle attività presenti, una scuola che per il territorio sarà un "baricentro" importante. Inoltre ci sarà la possibilità di usufruire della Scuola aperta alla sera con attività formative anche per adulti che debbano inserirsi o reinserirsi nel contesto lavorativo.

Scuola Flessibile: La Scuola sarà uno spazio unico integrato in cui ogni ambiente che sia aula, che sia laboratorio, che sia corridoio, deve presentare caratteri di flessibilità per accogliere anche persone diverse in momenti diversi della giornata, garantendo comunque funzionalità e comfort. Un ambiente

che i ragazzi possono personalizzare ed organizzare per poter lavorare in gruppo a seconda dell'attività desiderata, oppure in cui studiare da soli o approfondire qualche argomento con delle ricerche on line, uno spazio per suonare, per sperimentare qualche progetto, qualche buona idea. Di fatto, la Scuola sarà un "contenitore" che a seconda dei giorni e delle ore si trasforma e cambia veste in relazione a ciò che deve contenere, in cui la flessibilità degli arredi possa incrementare la vivibilità della scuola. Quindi sarà fondamentale avere anche una flessibilità impiantistica legata a due esigenze: una spaziale, dovuta al cambio di conformazione degli ambienti e l'altra all'uso diversificato dei luoghi della scuola.

Infatti per avere una Scuola Aperta ad orari extrascolastici e nel week end, si dovrà essere in grado di riscaldare, raffrescare, attivare l'antintrusione e illuminare, anche solo settori e spazi limitati.

Scuola Sicura: la scuola deve essere un luogo sicuro ed essere percepita come tale, in cui i ragazzi possono andare quando vogliono lavorare in gruppo oppure fare ricerche di studio, quando vogliono comporre un pezzo musicale o quando vogliono leggere un libro in tranquillità, quindi l'accesso alla scuola deve essere unico e sorvegliato in posizione panottica, ci sarà poi un accesso differenziato per i laboratori aperti in orario extrascolastico, un accesso indipendente e che consentirà una separazione dal resto dell'edificio. Anche la palazzina uffici potrà avere un suo accesso, indipendente e separato, dalla scuola negli orari in cui la stessa è chiusa. Sarà inoltre un fabbricato, sicuro sismicamente progettato in classe W (costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità... ecc.)

# Quadro esigenziale e bisogni minimi da soddisfare scuola media

La nuova Scuola Media dovrà prevedere i seguenti spazi minimi prevedendo un dimensionamento con classi da 25 alunni, verificata per accogliere 600 alunni (24 classi), alunni dagli 11 ai 13 anni, n.

9 laboratori di base e specializzati, un auditorium, una palestra oltre a spazi comuni, eventualmente realizzabili per stralci attuativi, ma all'interno di una progettazione unitaria.

Viste le dimensioni del lotto la palazzina aule avrà uno sviluppo su tre piani, fatta eccezione per la palazzina uffici che potrà essere ad un piano ove andranno ubicati gli uffici dei docenti e della direzione didattica. Ai sensi della L.13/89, D.M 236/89, DPR 503/1996, l'edificio scolastico deve soddisfare il requisito di accessibilità in quanto "attività sociale", considerato che secondo il citato

D.M. "per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia".

L'accesso alla scuola mattutina sarà unico e sorvegliato.

La palazzina uffici e direzione didattica sarà strettamente connessa agli spazi della scuola e accessibile dalla scuola durante gli orari di apertura; avrà anche un accesso indipendente fruibile nei periodi di chiusura e dovrà essere dotata di impiantistica autonoma. La palazzina si presenterà a un piano con gli uffici aperti al pubblico, la sala docenti, il presidio di primo pronto soccorso e punto antidispersione scolastica, postazioni di studio degli insegnanti.

Vi sarà un immobile adibito ad Auditorium multifunzione con palco e almeno 350 posti a sedere che potrà essere in comunicazione con l’atrio/uffici mediante un corpo di collegamento.

La palestra (TipoA2) avrà un campo polivalente rispettando gli standard minimi di cui al DM del 18/12/75 per gli spazi per l’educazione fisica e sportiva non solo per il plesso scolastico adiacente ma anche per un utilizzo ad uso pubblico, con tribuna con posti a sedere inferiore a 100. Sono previsti due spogliatoi per allievi od atleti, completi ognuno di proprie docce e propri servizi. Uno dei servizi e una doccia sono per disabili. Gli spogliatoi hanno luce naturale con finestre verso l’esterno. Sarà previsto lo spogliatoio per gli arbitri/istruttori anch’essi dotati di servizio igienico e doppia doccia, oltre che di illuminazione ed areazione naturale come gli spogliatoi atleti.

I laboratori specialistici, Simulimpresa, tecnologia High Mech e Fashion Design, dovranno essere adiacenti al laboratorio multilingue, a quello di informatica e al laboratorio di musica, per consentire la fruibilità degli stessi anche durante la chiusura della Scuola. Dovranno quindi essere resi autonomi, con accesso, impiantistica, e servizi igienici indipendenti. Il laboratorio musicale avrà facciate trasparenti ed apribili sull'esterno in modo da poter utilizzare anche l'area esterna come uno spazio naturale per ascoltare musica durante la bella stagione.

Alcune aule potranno essere utilizzate per lavori di gruppo o come spazio individuale di raccoglimento e riflessione nel pomeriggio o nel week end.

I corridoi e gli spazi comuni non avranno solo funzione di passaggio e di scambio, ma con opportuni arredi e sedute comode si trasformeranno in spazi informali per il pomeriggio, o per le pause di lezione, in cui magari leggere un libro, rilassarsi o stare da soli.

Lo spazio esterno, potrà essere una suggestiva stanza a cielo aperto per attività didattiche, ricreative, ludiche, di relax.

Tutti i locali tecnici, dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e isolati acusticamente anche mediante opportune soluzioni distributive, devono essere dimensionati per consentire agevoli operazioni di installazione, manovrabilità, manutenzione e sostituzione delle apparecchiature previste.

Campo multifunzione attività fisica all’aperto attrezzato (basket, calcetto, pallamano, pallavolo etc.). Sono da prevedere i seguenti requisiti:

- Pavimentazione soft, dal contatto piacevole, completamente antiabrasiva, non richiedente manutenzione e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. realizzata in resina poliuretanica con finitura in granulo di EPDM seminato, applicata su sottofondi in cemento.

- Multisegnaletica del campo da gioco per i vari sport sulla stessa superficie.

# Attività didattiche

ATTIVITA' NORMALI

- 24 AULE 50 mq/cad

ATTIVITA' SPECIALI

  - LABORATORIO AULA MORBIDA (50 mq)

  - LABORATORIO DI SIMUL IMPRESA (50 mq)

  - LABORATORIO DI INFORMATICA 3.0 (50 mq)

  - LABORATORIO MULTILINGUE 50 mq

  - LABORATORIO DI SCIENZE E DELL'ALIMENTAZIONE (50 mq)

  - LABORATORIO DI ARTE TECNICA

  - LABORATORIO DI TECNOLOGIA HIGH MECH (50 mq)

- 1 ATELIER FASHION DESIGN (50 mq)

ATTIVITA' MUSICALI

  - LABORATORIO DI MUSICA (50mq)

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

- 1 ATRIO

CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI

  - GUARDIOLA + WC+ SPOGLIATOIO (20 mq)

n. 1 VANO DEPOSITO PERSONALE ATA (15 mq)

n. 3 BAGNO ANTIBAGNO INSEGNANTI (13 mq)

n. 3 BLOCCO BAGNI ALUNNI M E F (40 mq)

- 3 VANO TECNICO (13 mq/cad)

  - DEPOSITO/ARCHIVIO A SERVIZIO DELLA DIDATTICA (20mq) n. 1

BAGNO con ANTIBAGNO e doccia a servizio laboratori aperti extra orario (13mq) n. 1 spazi comuni/corridoi e punto ristoro per ragazzi

PALAZZINA UFFICI E DIREZIONE DIDATTICA

- 1 uff. Dirigente scolastica (24 mq)

  - uff. Resp. Amministrativa (22mq)

- 1 uff. Amministrativo (3 back office, 2 front office) (60mq)

  - sala insegnanti/sala riunioni (24mq)

- 1 spazio break per gli insegnanti (10mq)

  - Presidio primo Pronto soccorso/psicologico, sala di orientamento antidispersione (15 mq)

- 4 uffici per tre postazioni di studio insegnanti (24 mq/cad-96mq tot)

  - vano archivio, fotocopiatrice, ev. vano tecnico (24mq)

n. 1 vano tecnico per impianti (13mq)

n. 2 bagno/antibagno insegnanti (13mq/cad)

superficie netta presunta e stimata totale fino a 3.900 mq (lorde fino a 4900 mq, escluso auditorium).

Le superfici indicate nel presente documento preliminare alla progettazione sono indicative del quadro esigenziale e potranno essere modificate sulla base della effettiva progettazione. Da considerare, inoltre, l’immobile auditorium di circa 500 mq.

# Requisiti tecnici minimi che dovrà rispettare

L'intervento in progetto dovrà essere di qualità dal punto di vista tecnico, funzionale ed innovativo, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ottenuti ed i costi globali di realizzazione, manutenzione e gestione.

Oltre a quanto già espresso nel documento dovranno essere debitamente valutati i criteri di:

- manutenibilità;

- ispezionabilità;

- durabilità dei materiali e dei componenti;

- sostituibilità degli elementi;

- compatibilità dei materiali;

- agevole controllo delle prestazioni e dei consumi dell'intervento nel tempo;

- bassi consumi e limitati costi di manutenzione

- sostenibilità ambientale nelle scelte progettuali.

I criteri elencati non sono in ordine di importanza, ma ogni criterio ha la sua specificità e rilievo, da recepirsi nel progetto.

# Linee guida per la progettazione

Il presente documento preliminare di progettazione costituisce la base documentale e prestazionale di riferimento per la progettazione che ne seguirà, pertanto si indicheranno le linee progettuali che l'Amministrazione intende porre come requisiti minimi della progettazione stessa.

L'elencazione a seguire non si deve considerare comunque esaustiva e va integrata in base al progetto e dovrà essere di stimolo per una progettazione quanto più migliorativa degli interventi qui previsti.

Strutture

L'edificio dovrà essere progettato in classe W (costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. ecc.), con una vita nominale Vn > 50 anni come da DM.14/01/2008.

Non si danno indicazioni sulla tipologia strutturale da impiegare, che dovrà comunque rispettare i requisiti di modularità, tener conto di eventuali ampliamenti, essere conforme a sistemi edilizi ad alte prestazioni energetiche, e che consentirà una ottimizzazione anche economica non solo nella fase di costruzione, ma soprattutto in quella di gestione.

Finiture, rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti, pareti mobili, involucro esterno ed interno Quanto alla scelta delle pavimentazioni interne ed esterne ed i rivestimenti più opportuni da adottare, essi dovranno essere rispondenti ai carichi previsti nel progetto strutturale, distinti in relazione all'uso del locale (aule, laboratori con attrezzature, zone comuni, bagni e ambienti di servizio antiscivolo R13 ecc.) soddisfare i requisiti normativi, avere alta resistenza all'uso e all'urto, praticità, manutenibilità, estetica, comfort.

L'involucro interno ed esterno dovrà essere costruito con materiali costruttivi dalle idonee caratteristiche fisico — acustiche al fine di conseguire parametri di isolamento e performance ottimali.

Serramenti interni ed esterni

Compatibilmente con le esigenze di prestazione energetica e con i costi, si propone un uso di vetrate nelle parti comuni, al fine di mettere in relazione l'esterno con l'interno, e di sfruttare al meglio la luce naturale e rendere più accogliente l'edificio stesso.

Si dovranno adottare soluzioni che mitighino gli effetti della radiazione solare che entra attraverso le superfici vetrate, quando non sia possibile adottare soluzioni schermanti o sistemi di ombreggiamento.

Per quanto riguarda le pareti di accesso alle aule, valutare una proposta per rendere una fascia trasparente visibile dal corridoio.

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

La climatizzazione invernale ed estiva, rappresentano due aspetti fondamentali per il comfort e devono assicurare condizioni di benessere per gli occupanti.

Le soluzioni tecnologiche più opportune e ad alto rendimento andranno valutate in funzione della flessibilità d'uso dei vari ambienti, e della necessità di rendere sezionabile l'impiantistica.

L'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idricosanitario devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Impianto di trasmissione dati e telefonia.

Elemento fondante del nuovo sistema educativo e della offerta formativa che intende fornire la Scuola, è l'accessibilità alle informazioni, alle banche dati e la possibilità di elaborarle sia singolarmente che come classe o gruppo e gestire i nuovi media e la tecnologia imparando a farne un uso corretto. Quindi sarà importante impostare una buona connessione dell'edificio alle reti dati ed una piena fruibilità, garantendo una ottima connessione sia via cavo che WI-FI con copertura globale dello stesso, con possibilità di accesso contemporaneo al numero massimo di utenti.

Utilizzare prese RJ45 anche negli spazi comuni o altra tecnica equivalente, per valutare anche a fine lavori se una presa dovrà fornire dati o energia. Il tutto nell'ottica di rendere veramente flessibili gli spazi e quindi personalizzabili ai cambi di uso.

In relazione alla sempre maggiore evoluzione dei sistemi di comunicazione, basati su protocollo ethernet o similari, l'impianto di trasmissione dati e la relativa infrastruttura di supporto (cablaggio strutturato) dovranno essere opportunamente progettati in modo da risultare estremamente flessibili

sotto il profilo dell'uso, in particolare si dovranno implementare componenti e sistemi di alta categoria.

L'impianto di trasmissione dati potrebbe infatti essere chiamato a veicolare informazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche per una "rete LAN" e alla telefonia (ad es. informazioni relative agli impianti speciali, alla supervisione degli impianti tecnologici, ma anche TV digitale, telefonia su IP, o altro). Tutti i locali dovranno essere dotati di prese RJ45, il cui numero sarà determinato in funzione dell'uso specifico del locale, ad esempio, negli uffici si dovranno prevedere almeno 3 prese per ogni postazione di lavoro.

Tutta la Scuola dovrà essere cablata (aule e laboratori, corridoi, compreso Spazio Europa e palazzina uffici.

Impianto idrico-sanitario

In riferimento a quanto indicato nel NTA art. 14 quater relative al risparmio idrico mediante il riutilizzo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e delle acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, si provvederà a realizzare un opportuno stoccaggio e apposite reti di distribuzione per l'irrigazione aree verdi e a livello di indirizzo, fermi restando gli aspetti di competenza ASREM, si raccomanda la realizzazione di una rete dedicata per l'impiego delle acque meteoriche di recupero dalle coperture per i seguenti usi oltre a quello irriguo:

- alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.,

- lavaggio di aree pavimentate,

- lavaggio auto;

- usi tecnologici.

Impianti fognari

Occorrerà prevedere le linee all'interno della urbanizzazione ed allacciarsi alla fognatura comunale in strada.

Impianti elettrici di distribuzione

L'impianto elettrico di distribuzione deve prevedere la possibilità di modificare il tipo di servizio fornito nei terminali.

Gli impianti elettrici in progetto saranno i seguenti:

impianti di BT comandi di emergenza

equipaggiamenti e dotazione impiantistica al servizio dei locali tecnologici equipaggiamenti e dotazione impiantistica al servizio dei sistemi meccanici quadri di distribuzione generali e secondari

distribuzione principale e secondaria alle utenze sistema di forza motrice

sistema di illuminazione ordinaria interna alla struttura sistema di illuminazione di sicurezza

impianto di illuminazione esterna

sistema di chiamata da wc e docce disabili predisposizione per allarmare uscite di sicurezza impianto disperdente di terra.

Vista la polifunzionalità della Scuola è opportuno che ogni ambiente abbia in quadro elettrico che ne consenta la gestione autonoma.

Prevedere una dotazione domotica per la gestione delle illuminazioni nei singoli locali in modo da poter impostare diversi scenari e/o ad esempio, molto semplicemente poter controllare da un singolo comando l'accensione o lo spegnimento di una zona.

Generazione dell'energia, elevata prestazione energetica e rispetto dell'ambiente

Trattandosi di edificio di nuova costruzione classificato "E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili" come da art. 3 del D.P.R. 412/92, dovrà essere previsto l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, e pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. Il controllo dei consumi, cosi come la produzione di energia dovrà essere reso visibile agli studenti ai fini didattici e

Si dovrà prevedere un impianto fotovoltaico a copertura di una quota di fabbisogno di energia termica ed elettrica nel rispetto del D.Lgs. 28/2011.

L'impianto dovrà essere del tipo "connesso in rete", atto alla produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare. Tale energia sarà resa disponibile alle utenze elettriche dell'edificio e/o immessa nella rete elettrica di distribuzione, mediante il meccanismo di "cessione in rete". L'impianto dovrà essere realizzato con moduli posizionati di preferenza sulla copertura dell'edificio, realizzando possibilmente la totale integrazione dei moduli stessi nel manto di copertura. In ogni caso, i moduli proposti e la relativa soluzione installativa, dovranno garantire risultati soddisfacenti sotto il profilo tecnico ed anche sotto il profilo estetico.

I pannelli dovranno presentare elevate prestazioni e tecnologie consolidate ed affidabili nel tempo. Occorrerà inoltre corredare il progetto, di un progetto energetico dell'edificio o anche denominato "progettazione energetica", in modo da integrare la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi.

Esso dovrà comprendere: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell'involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l'esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione vigente in materia.

L'edificio dovrà rientrare in classe energetica A, avvalendosi anche di fonti rinnovabili a copertura di una quota significativa del fabbisogno di energia termica ed elettrica.

Impianto di antintrusione

Quanto all'impianto antintrusione si propone la realizzazione di impianto di rilevamento con la fornitura e posa di sensori a contatto sui serramenti con relativa segnalazione telefonica automatica agli organi di vigilanza.

Si dovrà prevedere anche la predisposizione per impianto interno TVCC (Tele Visivo Circuito Chiuso) ed esterno.

Vista la polifunzionalità dell'edificio e aperture di alcune zone anche in orario extra scolastico si dovrà prevedere un impianto antintrusione attivabile e disattivabile a zone.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Dovrà essere valutato e, eventualmente, realizzato un idoneo sistema di protezione dalle scariche atmosferiche. La valutazione dovrà essere eseguita sulla base dei procedimenti di calcolo previsti dalla vigenti norme tecniche in materia (CEI 81-10).

Impianto di illuminazione ordinario e di sicurezza

Il progetto delle luci sarà fondamentale per valorizzare gli spazi in termini di illuminamento e per il comfort visivo. Occorre prevedere una buona concezione progettuale dell'orientamento dell'edificio per valorizzare la luce naturale, si dovranno prevedere sorgenti luminose a basso consumo, sistemi di controllo delle luminosità dei locali e sensori per la presenza delle persone anche ai fini del risparmio energetico, ma senza diminuire la qualità della prestazione luminosa nei vari ambienti.

L'impianto di illuminazione sarà conforme alla vigente nonna UNI EN 12464-1, si considerano i seguenti requisiti minimi di illuminamento medio sul piano di lavoro (Em), indici unificati di abbagliamento (UGRL) e indici di resa cromatica (Ra) per i diversi ambienti:

| / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo d'interno uso o attività | E, (b) | UGR, | R | Note |
| Aule | 300 | 19 | 80 | L'illuminazione sarà regolabile |
| Aule per scuole serali ed educazione per adulti | 500 | 19 | 80 | L'illuminazione sarà regolabile |
| Sala lettura | 500 | 19 | SO | L'illuminazione sarà reaolabile |
| Lavagne | 500 | 19 | SO | Previene effetto specchia |
| Tavoli dimostrazioni pratiche | 500 | 19 | SO | Nelle sale di lettura 750 lx |
| Sale d'arte | 500 | 19 | SO |  |
| Sale d'arte in scuole d'arte | 750 | 19 | 90 | Ta. ? 5000 K |
| Stanze per il disegno tecnico | 750 | lb | SO |  |
| Stanze di pratica e laboratori | 500 | 19 | SO |  |
| Stanze di lavoro artigianale | 500 | 19 | SO |  |
| Seminari d'istruzione | 500 | 19 | 80 |  |
| Sale prova musicali | 300 | 18 | SO |  |
| Stanze di pratica al computer | 300 | 19 | SO |  |
| Laboratori linguistici | 300 | 19 | BO |  |
| Stanze di preparazione e seminari | 500 | 22 | BO |  |
| Ingresso | 200 | 22 | SO |  |
| Corridoi zone di passaggio | 190 | 25 | SO |  |
| Scale | 150 | 25 | SO |  |
| Stanze comuni per studenti e aule per assemblee | 200 | 22 | SO |  |
| Sala insegnanti | 300 | 19 | SO |  |
| Librerie scaffali | 200 | 19 | SO |  |
| Librerie: Aree eli lettura | 500 | 19 | SO |  |
| Maciazzino per materiale didattica | 100 | 25 | SO |  |
| Sale per attrezzature Sportive, palestre e picine (uso generico) | 300 | 22 | SO | Per attività specifiche, consultare la normativa EN 12191 |
| Mense scolastiche | 200 | 22 | SO |  |
| Cucine | 500 | 22 | BO |  |

Norma UNI EN 12461-1 "Illuminazione dei luoghi di lavoro interni"

Particolare attenzione dovrà essere posta, anche in relazione alle disposizioni più ricorrenti degli arredi, all'illuminazione naturale degli ambienti soprattutto didattici, aule e laboratori, ma anche uffici. La luce dovrà essere di adeguata intensità (sia sui piani di lavoro, sia in generale, nell'ambiente) e dovrà giungere da una direzione tale da non essere ostacolata da oggetti, arredi, attrezzature, o da parti del corpo umano impiegati nello svolgimento delle diverse attività, in modo da evitare ombreggiature anomale. Dovrà essere assicurata un'adeguata illuminazione delle zone e degli oggetti (soprattutto cattedre e lavagne) maggiormente impiegati nelle attività connesse all'insegnamento, evitando inoltre riflessi, giochi di luce, ecc.

Impianto antincendio:

La scuola secondaria di primo grado con un numero di studenti previsti 600 oltre al personale docente e non docente, rientra tra le attività in CATEGORIA C, soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi, in particolare all'Allegato 1 del DPR. 01/08/2011, n. 151: attività n. 67 "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie" oltre 300 persone. Tipo 3 secondo il D.M. 26/08/1992.

Ascensore

Qualora la palazzina aule venga realizzata a tre piani fuori terra, dovrà essere dotata di ascensore ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Pensilina/Copertura

Occorre prevedere una idonea copertura per accogliere i bambini in attesa di entrare nell'edificio, con ingresso previsto per le ore 8.00 e non anticipabile nemmeno in caso di pioggia e neve.

Area esterna

L'area esterna sarà parte integrante del progetto della scuola, dovrà essere quindi studiato l'arredo verde con specie arboree e arbustive autoctone, e si dovranno prevedere spazi ludici e di aggregazione, alcune panchine e rastrelliere coperte e protette per le biciclette, oltre alle normali e regolamentari opere di urbanizzazioni e dotazioni di parcheggi.

Si dovrà limitare al massimo l'uso di pavimentazioni. Accessibilità ai mezzi di soccorso D.M. 26/08/1992.

Soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche

Ai sensi della legge13/89 e D.M 236/89 l’edificio scolastico deve soddisfare il requisito di accessibilità in quanto “attività sociale”, considerato che secondo il citato D.M. “per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.

Si conferma la conformità ai criteri del D.M. in relazione ai seguenti elementi dell’organismo edilizio:

- PORTE (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.1 D.M.236/89)

- PAVIMENTI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.2 D.M.236/89)

- INFISSI ESTERNI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.3 D.M.236/89)

- ARREDI FISSI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.4 D.M.236/89)

- TERMINALI DEGLI IMPIANTI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.5 D.M.236/89)

- SERVIZI IGIENICI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.6 D.M.236/89)

- TERMINALI DEGLI IMPIANTI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.6 D.M.236/89)

- CUCINE (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.7 D.M.236/89)

- BALCONI E TERRAZZE (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.8 D.M.236/89)

- PERCORSI ORIZZONTALI (conformi ai criteri di cui al punto 4.1.9 D.M.236/89)

- PERCORSI (conformi ai criteri di cui al punto 4.2.1 D.M.236/89)

- PAVIMENTAZIONE ESTERNA (conformi ai criteri di cui al punto 4.2.2 D.M.236/89)

- PARCHEGGI (conformi ai criteri di cui al punto 4.2.3 D.M.236/89)

- SEGNALETICA (conforme ai criteri di cui al punto 4.3 D.M.236/89)

- STRUTTURE SOCIALI (in conformità ai criteri di cui al punto 4.4 D.M.236/89)

- RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO (in conformità ai criteri di cui al punto 4.6 D.M.236/89)

# Scuola dell’infanzia e primaria

- Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Partendo dalle considerazioni già enunciate al punto 5, in particolare che un progetto architettonico scolastico deve essere costruito attorno a quello pedagogico-educativo, l’ipotesi dell’intervento per la scuola materna e primaria che andranno a comporre il polo scolastico si basa su alcuni criteri:

- rendere coerente con l’intorno il volume che si va ad insediare, perseguendo anche alcune ottimizzazioni di carattere funzionale e fruitivo;

- l’edificio sarà su un unico corpo di fabbrica su due livelli;

- su ogni livello saranno distribuite 10 classi che formeranno tre sezioni della scuola primaria e tre sezione della scuola materna;

- dal punto di vista distributivo e interno si predilige una distribuzione centrale a servire gli ambienti affacciati su entrambi i lati dell’edificio al piano terra;

- saranno individuati alcuni ambienti per il personale scolastico (maestri e personale ATA), laboratorio informatico, aula per le attività integrative e parascolastiche, blocchi servizi igienici;

- i collegamenti verticali saranno assicurati da una scala interna e da un ascensore, idoneamente dimensionati;

- la caratterizzazione delle coperture consente di ottimizzare e caratterizzare gli edifici secondo alcune “sezioni bioclimatiche” volte a massimizzare i sistemi naturali di ventilazione e confort interni;

- l’intervento sarà ispirato ai principi dell’architettura sostenibile ad alta efficienza energetica.

# Spazi pertinenziali agli ambienti scolastici

In continuità con gli spazi interni è localizzato un sistema lineare di aree verdi a estendere gli spazi delle aule.

Ognuna della sezioni della scuola è dotata di piccole piattaforme esterne, in continuità con l’esterno, pavimentate con idoneo materiale e attrezzate per consentire la permanenza dei bambini.

Vi è, inoltre, un’area destinata a giardino/parco. In questa sarà possibile posizionare strutture e attrezzature per il gioco, opportunamente calibrati e progettati per l’età degli scolari.

# Rispondenza dimensionale al D.M. 08/12/1975 Edilizia scolastica

Dal punto di vista tipologico e degli standard funzionali, il progetto prevede la dotazione di una scuola primaria composta da tre sezioni complete composte da cinque classi, dimensionate ai sensi della normativa vigente (DM 18/12/1975), prevedendo un dimensionamento massino con classi da 25 alunni. La scuola primaria sarà dimensionata e verificata per accogliere 375 alunni (15 classi in 3 sezioni). Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si prevedono tre sezioni, dimensionate ai sensi della normativa vigente (DM 18/12/1975), prevedendo un dimensionamento massino con classi da 26 bambini.

# Normativa VV.F.

L’edificio di progetto rientra tra le funzioni soggette ai controlli di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011 come attività 67.4.C “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti”.

Per tale attività, classificata dal predetto decreto di categoria C in base alla dimensione ed al livello di rischio, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima della messa in servizio, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività a firma di tecnico abilitato che ne asseveri la rispondenza alla normativa e che costituisce il titolo autorizzativo. Su tale tipo di attività i controlli da parte del Comando competente sono effettuati a campione. Rimarrà a carico del titolare dell’attività la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio con cadenza quinquennale.

# Stima sommaria dell’intervento

  - Stima considerando la demolizione e la nuova costruzione della scuola:

| CITTA’ DI CAMPOBASSO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO QUADRO ECONOMICO GENERALE PRESUNTO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | IMPORTO ( € ) |
|  | LAVORI |  |
| A | Demolizione (compreso smaltimento e trasporto a discarica) | 880.854,25 |
| B | Importo dei lavori a base d'asta (19.900 mc x €/mc 410,00) | 8.159.000,00 |
| C | Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (3,5% della sola costruzione) | 285.565,00 |
| D=A+B+C | TOTALE DEI LAVORI | 9.325.419,25 |
|  | SOMME A DISPOSIZIONE | 844.456,50 |
| a | IVA 10% su importo TOTALE DEI LAVORI |  |

| b | IVA 22% demolizione voce A | 193.787,93 |
| --- | --- | --- |
| c | Spese tecniche (Progettazione preliminare, definita edesecutiva, D.LL., Contabilità, Collaudo statico, Collaudo tecnico amministrativo, Verifiche) | 1.150.000,00 |
| d | Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) | 149.206,71 |
| e | Allacciamenti | 20.000,00 |
| f | Pareri, autorizzazioni, ecc. | 15.000,00 |
| g | Arredi | 150.000,00 |
| h | Imprevisti e spese di gara | 152.129,61 |
| E | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 2.674. 580,75 |
| D+E | TOTALE COMPLESSIVO (euro) | 12.000.000,00 |

Dove il costo di realizzazione di ogni immobile è il seguente:

| Destinazione | Lunghezza | Larghezza | mc. totali | €/mc | Costo di realizzazione € | Spese generali € | Totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corpo Aule Scuola media | ml. 70 | ml. 17 | mc. 7000 | €. 410,00 | 2.870.000,00 | 940.807,30 | 3.810.807,30 |
| Corpo Aule Scuola dell’infanzia e primaria | ml. 30 | ml. 13 | mc. 3900 | €. 410,00 | 1.599.000,00 | 524.164,07 | 2.123.164,07 |
| Direzione didattica | ml. 30 | ml. 15 | mc. 3600 | €. 410,00 | 1.476.000,00 | 483.843,75 | 1.959.843,75 |
| Palestra | ml. 25 | ml. 14 | mc. 1800 | €. 410,00 | 738.000,00 | 241.921,88 | 979.921,88 |
| Auditorium | ml. 30 | ml. 20 | mc. 3600 | €. 410,00 | 1.476.000,00 | 483.843,75 |  |
| TOTALE |  |  |  |  | 8.159.000,00 | 2.674.580,75 |  |
| Demolizione (compreso smaltimento e trasporto a discarica) |  |  |  |  | 880.854,25 |  | 880.854,25 |
| Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta |  |  |  |  | 285.565,00 |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  |  |  |  |

# Stima considerando di adeguare sismicamente la scuola:

A seguito del terremoto che ha colpito il Molise nel 2002 la Regione ha avviato una campagna di indagini per la verifica delle condizioni di sicurezza sismico-statica degli edifici pubblici, con priorità per quelli scolastici, ai sensi della legge regionale n. 38/2002. L’intervento, nel marzo 2003, della OPCM 3274 è stata l’occasione che ha indotto la Regione Molise a coordinare ed indirizzare il lavoro di verifica avviato con apposite “Linee guida per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici”. Dal capitolo relativo a “Il progetto scuola sicura: dall’indagine di vulnerabilità sismica alle esecuzioni degli interventi – Costo d’intervento”, il costo per l’adeguamento sismico è stimato in 950 €/mq a cui vanno aggiunti gli oneri previsti dalla normativa per le opere pubbliche (IVA, Spese tecniche, ecc.). Pertanto, viste le seguenti superfici attuali impegnate dalla scuola Montini:

    - Corpo aule 4.400 mq

    - Direzione didattica e n. 2 palestre 1500 mq

    - Auditorium 500 mq

Per un totale pari a 6.400 mq

Il costo per un eventuale adeguamento sismico della scuola media Montini è stimabile in:

6.400 mq. X 950 €/mq. = € 6.080.000,00 oltre a tutte le spese accessorie (IVA, spese tecniche, spese generali, ecc.)

Tenendo conto che il corpo aule della scuola in oggetto nel 2012 è stato oggetto di un intervento di miglioramento sismico per una somma di circa 280.000 euro e che la percentuale di miglioramento ottenuto è limitata; confrontando la spesa da sostenere per l’adeguamento sismico, escluse le spese accessorie, con l’importo a base d’asta dei lavori da eseguire per una nuova costruzione, si rileva che le due cifre sono molto prossime e, pertanto, si predilige la realizzazione di una nuova scuola, intesa come polo scolastico esteso, che potrà essere modellata con sistemi antisismici di nuova concezione, con criteri finalizzati alla riduzione dei consumi ed al miglioramento delle condizioni ambientali e con caratteristiche innovative dal punto di vista costruttivo e di materiali.

# Semplici indicazioni di progetto

Schizzi progettuali

Vista dello spazio esterno di fronte alla scuola

Istruttore Tecnico Arch. Stelvio Bagnoli